30.03.2011

458

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 13.10.2009 № 1620 «Об утверждении целевой муниципальной долгосрочной программы

«Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном»

(в редакции от 30.11.2009 №1897, от 10.02.2010 № 172, от 15.12.2010 № 1809)

На основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» (с изменениями и дополнениями), статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 13.10.2009 № 1620 «Об утверждении целевой муниципальной долгосрочной программы «Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном» (в редакции от 30.11.2009 № 1897, от 10.02.2010 № 172, от 15.12.2010 № 1809) следующие изменения:

1.1. В разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам»:

1.1.1. Строку 5.1. изложить в новой редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код ЭКР | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Переносимый в новую программу объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | (руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  | 5.1. | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы | в течение 2010-2012 годов | 241 | Администрация города МУП «ЦИТ» в пределах годовых ассигнований на 2011 год | 14 373 541 | 1 392 147 | 5 981 394 | 7 000 000 | » |

1.1.2. Строку «ИТОГО:» изложить а новой редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Код ЭКР | Ответственный исполнитель (бюджетополучатель) | Переносимый в новую программу объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | (руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 24 327 394 | 5 346 000 | 8 981 394 | 10 000 000 | » |

1.2.	Дополнить программу новым разделом 8 следующего содержания:

«8. Cведения о корректировке объема финансирования

На величину кредиторской задолженности

| № п/п | Наименование мероприятия | Код ЭКР | Исполнители | Кредиторская задолженность за 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | а) Приобретение оборудования для обеспечения безопасности информационной сети МИСОГД (серверов, компьютеров, сетевого оборудования и других комплектующих) | 310 | Администрация города | 82 700,00 |  |
| 2.1 | г) Аттестация серверов и компьютеров рабочих мест для работы с секретными сведениями. Ежегодный контроль эффективности организационных мер по защите информации. В том числе: оплата обучения специалистов, аттестационных мероприятий, командировок, сертификации программно-технических средств, организации рабочих мест, организации производственного процесса и иные затраты, связанные с выполнением настоящего пункта программы | 241 | МУП «ЦИТ» | 69 020,00 |  |
| 2.2 | Организация внутренней сети в организациях-пользователях муниципальной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности, оснащение оборудованием | 241 | МУП «ЦИТ» | 147 344,00 |  |
| 3.1 | Перенос существующие базы данных Комитета по управлению имуществом (КУИ) в систему МИСОГД | 241 | МУП «ЦИТ» | 200 790,00 |  |
| 4.7 | Внедрение комплексной системы «Имущество» в МП «ЗЦТИ». Модификация алгоритмов расчётов и шаблонов документов подсистемы «Аренда» в КУИ | 241 | МУП «ЦИТ» | 227 500,00 |  |
| 5.1 | Обеспечение ведения МИСОГД (регистрация, размещение документов и ведение бумажного архива), поддержание системы в постоянно рабочем состоянии, актуализация информации, содержащейся в системе, администрирование системы, обучение специалистов, организация командировок, организация рабочих мест, организация производственного процесса и иные затраты связанные с выполнением настоящего пункта программы | 241 | МУП «ЦИТ» | 291 252 |  |
|  | Итого |  |  | 1 018 606 | » |

1.3. Разделы 8-10 приложения считать соответственно разделами 9-11.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Начальнику Финансового управления Михайловой З.П. предусмотреть финансирование программы в бюджете города на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годы с учетом внесенных изменений.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Ведомости Заречного».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации города Рябова А.Г.