Постановление Администрации города Заречного от 04.12.2009 № 1904 (в редакции от 18.03.2010 № 396, от 08.12.2010 № 1764, от 22.12.2011 № 2617)

Об  утверждении долгосрочной целевой  программы

«Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы                                     города Заречного на   2010 - 2015 годы»

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008    № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного» Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу  «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на   2010 - 2015 годы» (приложение).

2. Начальнику Финансового управления г.Заречного Михайловой З.П. предусмотреть финансирование программы при уточнении  бюджета города на 2010 год.

3. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации "Ведомости Заречного".

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г.Заречного о бюджете, ЗАТО г.Заречный Пензенской области на 2010 год и на плановый период 2011-2015 годы предусматривающего финансирование мероприятий указанной программы, но не ранее его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Заречного Климанова О.В.

Приложение: на 9  листах.

Приложение

Утверждена

постановление Администрации г. Заречного

от 04.12.2009 №  1904

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на   2010 - 2015 годы»

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на   2010 - 2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработки Программы | Протокол заседания комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного от 25.11.2009 года. |
| Заказчик Программы | Администрация г. Заречного |
| Основной разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного |
| Исполнитель- координатор Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного |
| Исполнители Программы | - МУ «Управление капитального строительства» г. Заречного; - Департамент образования города Заречного; - Департамент культуры и молодежной политики города Заречного; - Комитет по физической культуре и спорту города Заречного; - МУЗ «Городской санаторий- профилакторий»; - организации, с которыми заключены контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Заречного Пензенской области. Задачи: -сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Заречного; -осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений; -создание эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере |
| Основные целевые показатели Программы | Сокращение расходов потребления энергетических ресурсов на 15 %: по теплоснабжению на 15 %; по водоснабжению и водоотведению на 15%; по электрической энергии на 15 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | На реализацию Программы необходимо 4512,1 тыс. рублей, в том числе: - бюджет Пензенской области – 1353,62 тыс. руб., из них: 2010 – 946,8 тыс. руб.; 2011 - 53,14 тыс. руб.; 2012 - 80,53 тыс. руб.; 2013 – 78,38 тыс. руб.; 2014 – 95,19 тыс. руб.; 2015 – 99,58 тыс. руб. - бюджет г. Заречного - 3158,48 тыс. рублей; в том числе: 2010 – 2209,2 тыс. руб.; 2011 - 124,01 тыс. руб.; 2012 - 187,92 тыс. руб.; 2013 – 182,87 тыс. руб.; 2014 – 222,11 тыс. руб.; 2015 – 232,37 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: -сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями; -прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из местного бюджета к 2015 году |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляют заместитель Главы Администрации по курируемому направлению, планово-экономический отдел Администрации г.Заречного. Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление г.Заречного |
| Куратор целевой программы | Заместитель Главы Администрации города (вопросы городской инфраструктуры и взаимодействия с правоохранительными органами) |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программными методами

Бюджетные расходы на энергопотребление организаций и  учреждений, финансируемых из бюджета города Заречного, ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями и учреждениями бюджетной сферы является экономически актуальным.

При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги бюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает непотребленные ресурсы.

Необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на  2010 - 2015 годы»  обусловлена также необходимостью разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления  топливно-энергетических ресурсов организациями  и учреждениями, финансируемыми из бюджета города к 2016 году на 39% по отношению к 2007 году и снижение в конечном итоге  к 2020 году энергоемкости  на 40% по сравнению с 2007 годом в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

2. Цель и задачи Программы.

Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Заречного.

Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет города за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые бюджетными предприятиями и организациями;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Основными задачами Программы являются:

- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые бюджетными учреждениями и организациями города;

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2010-2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение и

технико-экономическое обоснование Программы

Общая стоимость программных мероприятий составляет   4512,1  тыс. руб.

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 1347,33 |
| Местный бюджет | 3164,77 |
| Итого | 4512,1 |

В том числе по годам:

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Областной бюджет | 940,51 | 53,14 | 80,53 | 78,38 | 95,19 | 99,58 |
| Местный бюджет | 2215,49 | 124,01 | 187,92 | 182,87 | 222,11 | 232,37 |
| Итого | 3156 | 177,15 | 268,45 | 261,25 | 317,3 | 331,95 |

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам.

В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять нергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.

Предусматриваются основные направления реализации программы:

- разработка проектно-сметной документации;

- организация конкурсов на проведение работ;

- заключение контрактов (договоров) на проведение работ;

-организация выполнения мероприятий программы;

- осуществление  мониторинга выполнения программы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1.

Перечень с указанием объемов финансирования в разрезе бюджетов представлен в приложении № 3.

6. Механизм реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в соответствии с перечнем программных мероприятий, изложенных в разделе № 5 Программы.

Основой реализации программы являются положения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 № 1234-р (с последующими изменениями), Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Пензенской области.

В реализации Программы участвует Управление по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области и Администрация города Заречного.

Средства на выполнение мероприятий предоставляются в виде субсидий из бюджета Пензенской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на  2010 - 2015 годы».

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг потребления и удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Долевое участие в программе подразумевается: 30% - бюджет Пензенской области, 70% - бюджет города Заречного.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено:

-сокращение оплаты за  топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из местного бюджета;

-прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов  организациями и учреждениями, финансируемыми из местного бюджета  к 2013 году.

8. Система целевых индикаторов

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического  эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится путем анализа следующих целевых индикаторов:

- снижение финансовой нагрузки на бюджет города за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы в организациях бюджетной сферы;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.

Перечень целевых индикаторов программы представлен в приложении № 2.

9. Организация управления Программой

и контроль над ходом её реализации

Заказчиком Программы является Администрация города. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

По отдельным мероприятиям программы исполнителями программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры (контракты, соглашения) в соответствии с действующим законодательством.

МУ "Управление капитального строительства" г. Заречного, Департамент образования г. Заречного, Департамент культуры г. Заречного, каждое полугодие представляет в отдел городского хозяйства Администрации г. Заречного отчет о ходе реализации программы для подготовки отчета в планово-экономический отдел Администрации и Финансовое управление г.Заречного.

Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляют заместитель Главы Администрации по курируемому направлению и планово-экономический отдел Администрации г.Заречного.

Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление г. Заречного.

_______________________________________

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение в учреждениях и организациях

бюджетной сферы города Заречного на 2010-2015 годы»

утвержденной постановлением Администрации города

от 04.12.2009 № 1904 (в редакции от 18.03.2010 № 396)

в редакции от 08.12.2010 №  1764

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 фактические | 2010 (планируемые на конец года) |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ м 2 общей площади | 0,355 | 0,341 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ м 2 общей площади | 0,457 | 0,341 |
| 3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ м 2 общей площади | 0,005 | -0,014 |
| 4 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ м 2 общей площади | 0,054 | -0,116 |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | 1,287 | 1,000 |
| 6 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/ на 1 человека | 116,536 | 367,988 |
| 7 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/ на 1 человека | 413,863 | 172,005 |
| 8 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/ на 1 человека | -64,451 | 251,452 |
| 9 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | м3/ на 1 человека | 132,87 | -241,858 |
| 10 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | м3/ на 1 человека | 3,551 | 0,467 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/ на 1 человека | 31,151 | 29,797 |
| 12 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт/ на 1 человека | 7,201 | 7,201 |
| 13 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/ на 1 человека | 2,359 | -1,354 |
| 14 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт/ на 1 человека | -30,32 | 0 |
| 15 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт/ на 1 человека | 0,231 | 0,242 |
| 16 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Заречного | % | 98,62 | 99,21 |
| 17 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Заречного | % | 36,261 | 50,0 |
| 18 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Заречного | % | 19,129 | 68,159 |
| 19 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории города Заречного | % | 0 | 0 |
| 20 | Доля расходов бюджета города Заречного на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |
| 20.1 | для фактических условий | % | 3,781 | 4,934 |
| 20.2 | для сопоставимых условий | % | 3,781 | 4,443 |
| 21 | Динамика расходов бюджета города Заречного на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |
| 21.1 | для фактических условий | тыс. руб. | 22538 | 12680,27 |
| 21.2 | для сопоставимых условий | тыс.руб. | 20142,9 | 32823,167 |
| 22 | Доля расходов бюджета города Заречного на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 |
| 23 | Динамика расходов бюджета города Заречного на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | руб. | 0 | 0 |
| 24 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета города Заречного, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 |
| 25 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 |
| 26 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | 0 | 0 |
| 27 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд | % | 0 | 0 |
| 28 | Удельные расходы бюджета города Заречного на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб./ чел. | 2,1833 | 6,1881 |

_________________________________________