14.11.2013

2240

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного

от 06.11.2009 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного

на 2009-2013 годы» (с последующими изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного», статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 06.11.2009 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2013 годы» (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 слова «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009-2013 годы» заменить словами «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009-2014 годы»;

2) приложение изложить в новой редакции (приложение);

3) пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Начальнику Финансового управления города Заречного З.П. Михайловой предусмотреть финансирование долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009-2014 годы» в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.»;

4) пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий, но не ранее его официального опубликования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в программе мероприятий, но не ранее его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Мухина А.В.

Приложение: на 11 л.

Приложение

Утверждено постановлением

Администрации г. Заречного

от 14.11.2013 № 2240

Долгосрочная целевая программа

«Капитальный ремонт и  капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009-2014 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт и  капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009-2014 годы»

| Наименование Программы | Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов муниципальной собственности города Заречного на 2009-2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | Постановление Главы г. Заречного от 24.09.2008 № 1136 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ г. Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ г. Заречного» Распоряжение Правительства Пензенской области от 27.01.2006 № 7-рп «О разработке Программы капитального ремонта объектов социально-культурного назначения области на 2006 - 2010 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Заречного |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного |
| Исполнитель-координатор Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного |
| Исполнители Программы | – Департамент образования г. Заречного Пензенской области; – Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» (далее – МКУ «УКС»); – организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: – создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, включая обеспечение устойчивого функционирования объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности. Задачи Программы: 1. Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного; 2. Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Заречного, в том числе приведение состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с нормативными требованиями и поддержание их в рабочем состоянии, не допуская аварийных ситуаций; 3. Проведение капитального ремонта объектов улично-дорожной сети г. Заречного. |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1. Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства; 2. Количество объектов капитального строительства, приведенных в нормативно-техническое состояние; 3. Площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного. |
| Сроки реализации Программы | 2009-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств местного бюджета 2009 год – 14 778,892 тыс. руб., 2010 год – 42 194,238 тыс. руб., 2011 год – 48 041,772 тыс. руб., 2012 год – 93 504,289 тыс. руб., 2013 год – 26 102,514 тыс. руб., 2014 год – 310 919,00 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: – создание новых объектов муниципальной собственности г. Заречного; – сохранение объектов муниципальной собственности г. Заречного в удовлетворительном состоянии. |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры), отдел бухгалтерского учёта Администрации г. Заречного, Финансовое управление г. Заречного |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры) |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

С каждым годом повышаются требования к комфортности проживания, требования к безопасности объектов капитального строительства и дорожного движения, что предполагает строительство, работы по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности.

Администрация и Собрание представителей города Заречного уделяют постоянное внимание образовательной деятельности школ города, детских дошкольных и внешкольных учреждений, учреждений культуры и спорта. Регулярно проводимые капитальные ремонты указанных объектов позволяют укрепить их материально-техническую оснащенность, поддерживать здания и сооружения образовательных учреждений в надлежащем, отвечающем всем требованиям СНиП состоянии.

Необходимость принятия Программы обусловлена:

– проблемой обеспеченности населения города Заречного детскими дошкольными учреждениями, соответствующими новым санитарным нормам;

– наличием в городе дефицита современного благоустроенного жилья;

– наличием дефицита мест для занятий плаванием населения города Заречного;

– необходимостью поддержания объектов муниципальной собственности, в том числе объектов социально-культурного назначения, в рабочем состоянии;

– характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и капитального ремонта зданий и сооружений, объектов улично-дорожной сети;

– важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений предыдущей Программы капитального ремонта объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2006 - 2010 гг.

Реализация Программы позволит комплексно и системно подойти к решению проблемы приведения объектов муниципальной собственности г. Заречного в соответствие с современными требованиями и более эффективно использовать финансовые ресурсы бюджета для решения поставленных в Программе задач.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, включая обеспечение устойчивого функционирования объектов социально-культурного назначения, находящихся в муниципальной собственности.

Задачи Программы:

1. Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного;

2. Проведение капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности г. Заречного, в том числе приведение состояния объектов социально-культурного назначения в соответствие с нормативными требованиями и поддержание их в рабочем состоянии, не допуская аварийных ситуаций;

3. Проведение капитального ремонта объектов улично-дорожной сети г. Заречного.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2009 по 2014 год. Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной Программы и не предусматривает деления на этапы.

4. Ресурсное обеспечение с указанием объемов и

источников финансирования Программы:

Реализация Программы планируется за счёт средств бюджета г. Заречного.

Общий объём финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета г. Заречного на очередной финансовый год и плановый период.

| Источники финансирования | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012год | 2013год | 2014 год |
| Бюджет города Заречного | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772* | 93 504,289* | 26 102,514* | 310 919,00 |

*сумма финансирования приведена с учётом кредиторской задолженности за предыдущий период

5. Перечень программных мероприятий

| №пп | Мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств/ исполнитель целевой программы | Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного* |  | х | х | х | х | х | 191 799,0 |
| 1.1 | Строительство объектов жилищного хозяйства | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 40 000,0 |
| 1.2 | Реконструкция и модернизация объектов образования | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 45 837,0 |
| 1.3 | Реконструкция объектов культуры | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 35 433,0 |
| 1.4 | Строительство объектов физкультуры и спорта | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 70 529,0 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного |  | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 26 102,514 | 10 600,0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов образования |  | 8 357,046 | 31 897,911 | 36 494,034 | 90 208,825 | 22 533,78 | 8 000,0 |
|  |  | Администрация/ МКУ «УКС» | 8 357,046 | 31 897,911 | 35 444,034 | 87 888,825 | 16 336,066 | 8 000,0 |
|  |  | Департамент образования/ школы |  |  | 1 050,0 | 200,0 | 1 799,655 |  |
|  |  | Департамент образования/ дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | 620,0 | 432,0 |  |
|  |  | Департамент образования/ учреждения дополнительного образования |  |  |  | 1 500,0 | 3 966,059 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт объектов культуры | Администрация/ МКУ «УКС» | 3 604,546 | 8 249,214 | 8 006,498 | 2 360,70 | 3 568,734 | 2 600,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта | Администрация/ МКУ «УКС» | 2 817,300 | 2 047,113 | 2 561,240 |  |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт объектов социального назначения | Администрация/ МКУ «УКС» |  |  | 980,0 | 934,764 |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного* | Администрация/ МКУ «УКС» | х | х | х | х | х | 108 520,00 |
|  | ИТОГО |  | 14 778,892 | 42 194,238 | 48 041,772 | 93 504,289 | 26 102,514 | 310 919,00 |

* реализация указанных мероприятий в период 2009-2013 годы осуществлялась вне Программы

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности г. Заречного» по объектам в 2014 году приведены в приложении № 1.

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного» по объектам в 2014 году приведены в приложении № 2.

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного» по объектам в 2014 году приведены в приложении № 3.

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация г. Заречного Пензенской области.

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы:

– Департамент образования г. Заречного Пензенской области;

– муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»;

– организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Необходимость проведения капитального ремонта на объекте определяется путем обследования объекта, составления соответствующих документов. Включение объектов капитального строительства, техническое состояние которых не отвечает нормативному, в план капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области осуществляется в соответствии с постановлением Администрации г. Заречного от 09.03.2010 № 310 «Об утверждении порядка включения объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области в план капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области»

7. Сведения о корректировке объёма финансирования Программы на величину сложившейся за отчётный период кредиторской задолженности

Финансирование Программы полностью производится за счёт средств бюджета закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области.

Объём финансирования 2011 года предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2010 году в размере 9608,276 тыс. руб., в том числе:

по объектам образования 3 219,435 тыс. руб.;

по объектам культуры 5 892,545 тыс. руб.;

по объектам физкультуры и спорта 496,296 тыс. руб.

Объём финансирования 2012 года (с учётом кредиторской задолженности) предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2011 году в размере 8 889,425 тыс. руб., в том числе:

по объектам образования 7 954,661 тыс. руб.;

по объектам социальной политики 934,764 тыс. руб.

Объём финансирования 2013 года предусматривает погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2012 году в размере 12 905,316 тыс. руб., в том числе:

По объектам образования

– 10 012,961 тыс. руб. (Администрация/МКУ «УКС»);

– 432,0 тыс. руб. (Департамент образования/дошкольные учреждения);

– 99,655 тыс. руб. (Департамент образования/школы).

По объектам культуры

– 2 360,7 тыс. руб. (Администрация/ МКУ «УКС»).

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит строить новые объекты, сохранять и поддерживать существующие объекты муниципальной собственности в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности этих объектов.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности Программы

Количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач Программы по годам, могут уточняться. В соответствии с достигнутыми результатами проводится оценка эффективности Программы.

Целевые индикаторы реализации Программы в 2014 году приведены в таблице:

| №пп | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства; | ед. | 5 |
| 2. | Количество объектов капитального строительства, приведенных в нормативно-техническое состояние | ед. | 3 |
| 3. | Площадь отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного. | м2 | 102208 |

10. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является Администрация города.

Реализация Программы осуществляется муниципальным учреждением «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области», Департаментом образования г. Заречного Пензенской области, юридическими и физическими лицами в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и проектно-сметной документацией.

МУ «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области» ежеквартально представляет в отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного, отдел бухгалтерского учёта Администрации г. Заречного и Финансовое управление г. Заречного отчет о ходе реализации Программы.

Контроль за качеством исполнения программных мероприятий и расходованием выделенных средств осуществляют отдел архитектуры и градостроительства Администрации г. Заречного, отдел бухгалтерского учёта Администрации г. Заречного и Финансовое управление г. Заречного.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе «Капитальный

ремонт и капитальное строительство объектов

муниципальной собственности города Заречного

на 2009-2014 годы»

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия

«Капитальное строительство и реконструкция объектов

муниципальной собственности г. Заречного» в 2014 году

| №пп | Наименование объектов и видов работ | Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов жилищного хозяйства | 40 000,0 |
| 1.1 | Строительство жилого дома № 20 в 18 микрорайоне – 1 этап строительства | 40 000,0 |
| 2. | Строительство и реконструкция объектов образования | 45 837,0 |
| 2.1 | Реконструкция и модернизация здания детского сада № 7 | 45 837,0 |
| 3. | Реконструкция объектов культуры | 35 433,0 |
| 3.1 | Реконструкция административного здания ДК «Дружба» | 35 433,0 |
| 4. | Строительство объектов физкультуры и спорта | 70 529,0 |
| 4.1 | Строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озёрская в 18 микрорайоне | 60 000,0 |
| 4.2 | Строительство лыжной базы в 18 микрорайоне | 10 000,0 |
| 4.3 | Строительство лыжной базы в 18 микрорайоне (ПИР) | 529,0 |
|  | ИТОГО | 191 799,0 |

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе «Капитальный

ремонт и капитальное строительство объектов

муниципальной собственности города Заречного

на 2009-2014 годы»

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности г. Заречного» в 2014 году

| №пп | Наименование объектов и видов работ | Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт объектов образования | 8 000,0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт МДОУ № 4 | 4 000,0 |
| 1.2 | Капитальный ремонт МДОУ № 5 | 4 000,0 |
| 2. | Капитальный ремонт объектов культуры | 2 600,0 |
| 2.1 | Капитальный ремонт МУК «ИБО» | 2 600,0 |
|  | ИТОГО | 10 600,0 |

Приложение № 3

к долгосрочной целевой программе «Капитальный

ремонт и капитальное строительство объектов

муниципальной собственности города Заречного

на 2009-2014 годы»

Сведения об объёмах финансирования программного мероприятия «Капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Заречного» по объектам в 2014 году

| №пп | Наименование объектов и видов работ | Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Спортивной | 3 200,0 |
| 2. | Капитальный ремонт автодороги малоэтажной застройки (132 кв.) | 3 000,0 |
| 3. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Светлой | 1 800,0 |
| 4. | Капитальный ремонт автодороги по проезду № 1 (от Универмага до ул. Светлой) | 1 956,0 |
| 5. | Капитальный ремонт автодороги к автостоянке «Сосны» | 643,0 |
| 6. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Любовина | 6 800,0 |
| 7. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Заречной | 9 200,0 |
| 8. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Заводской | 3 400,0 |
| 9. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Индустриальной | 4 825,0 |
| 10. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Транспортной | 2 697,0 |
| 11. | Капитальный ремонт автодороги от ул. Заводской до ул. Транспортной | 5 906,0 |
| 12. | Устройство тротуара по ул. Ахунской (от ул. Озёрской до ул. Светлой) | 3 813,0 |
| 13. | Автостоянка по Проспекту Мира | 345,0 |
| 14. | Благоустройство территории от здания МУ «ТЮЗ» до Проспекта Мира | 12 104,0 |
| 15. | Капитальный ремонт автодороги путепровода и площадки у КПП-6 | 2 700,0 |
| 16. | Капитальный ремонт по ул. Строителей | 8 600,0 |
| 17. | Капитальный ремонт автодороги по Проспекту Мира (от ул. Строителей до КПП-5) | 9 240,0 |
| 18. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Братской | 4 950,0 |
| 19. | Благоустройство территории по ул. Озёрской (площадки для отдыха) | 2 480,0 |
| 20. | Реконструкция перекрёстков автодорог | 13 306,0 |
| 21. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Комсомольской | 7 555,0 |
|  | ИТОГО | 108 520,0 |