11.03.2022

394

О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного

Пензенской области от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации г. Заречного Пензенской области от 27.09.2013 № 1790                             «О муниципальных программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого   административно-территориального образования г.Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации г.Заречного Пензенской области                      от 12.12.2014 № 2665 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) (далее - постановление) следующие изменения:

В приложении к постановлению:

## 1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)» изложить в новой редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования) | На реализацию программы необходимо 1 805 553,8 тыс. рублей. 2015 год – 237 998,5 тыс. рублей; 2016 год – 312 235,8 тыс. рублей; 2017 год – 219 687,0 тыс. рублей; 2018 год – 154 452,3 тыс. рублей; 2019 год – 147 375,3 тыс. рублей; 2020 год – 275 782,2 тыс. рублей; 2021 год – 158 860,4 тыс. рублей; 2022 год – 97 742,4 тыс. рублей; 2023 год – 115 858,3 тыс. рублей; 2024 год – 85 561,6 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г.Заречного 1 260 971,8 тыс. рублей, из них: 2015 год – 197 998,5 тыс. рублей; 2016 год – 302 265,8 тыс. рублей; 2017 год – 157 802,7 тыс. рублей; 2018 год – 128 226,1 тыс. рублей; 2019 год – 97 940,8 тыс. рублей; 2020 год – 90 992,1 тыс. рублей; 2021 год – 91 135,7 тыс. рублей; 2022 год – 75 742,4 тыс. рублей; 2023 год – 66 962,8 тыс. рублей; 2024 год – 51 904,9 тыс. рублей. - бюджет Пензенской области – 315 734,4 тыс. рублей, из них: 2015 год – 35 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 970,0 тыс.рублей; 2017 год – 28 649,3 тыс. рублей; 2018 год – 8 621,2 тыс. рублей; 2019 год – 5 834,5 тыс. рублей; 2020 год – 55 382,5 тыс. рублей; 2021 год – 67 724,7 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 48 895,5 тыс. рублей; 2024 год – 33 656,7 тыс. рублей. - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, из них: 2017 год – 33 235,0 тыс.рублей; 2018 год – 17 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 43 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 129 407,6 тыс. рублей; 2021 год –0 тыс. рублей; 2022 год –0 тыс. рублей; 2023 год –0 тыс. рублей; 2024 год –0 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. рублей, из них: 2015 год – 5 000,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.2. в паспорте подпрограммы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в новой редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 570 472,2 тыс. рублей, в том числе: - бюджет г.Заречного – 1 030 890,2 тыс. рублей, из них: 2015 год – 178 250,6 тыс. рублей; 2016 год – 279 413,4 тыс. рублей; 2017 год – 136 541,6 тыс. рублей; 2018 год – 100 981,7 тыс. рублей; 2019 год – 80 880,8 тыс. рублей; 2020 год – 66 392,1тыс. рублей; 2021 год – 66 855,9 тыс. рублей; 2022 год – 50 531,3 тыс. рублей; 2023 год – 43 505,5 тыс. рублей; 2024 год – 27537,3 тыс. рублей. - бюджет Пензенской области – 315 734,4 тыс. рублей, из них: 2015 год – 35 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 970,0 тыс. рублей; 2017 год – 28 649,3 тыс. рублей; 2018 год – 8 621,2 тыс. рублей; 2019 год – 5 834,5 тыс. рублей; 2020 год – 55 382,5 тыс. рублей; 2021 год – 67 724,7 тыс. рублей; 2022 год – 22 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 48 895,5 тыс. рублей; 2024 год – 33 656,7 тыс. рублей. - федеральный бюджет – 223 847,6 тыс.рублей, из них: 2017 год – 33 235,0 тыс.рублей; 2018 год – 17 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 43 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 129 407,6 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.3. в подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию Подпрограммы II необходимо 1 570 472,2 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет г.Заречного – 1 030 890,2   тыс. рублей, из них:

2015 год – 178 250,6 тыс. рублей;

2016 год – 279 413,4 тыс. рублей;

2017 год – 136 541,6 тыс. рублей;

2018 год – 100 981,7 тыс. рублей;

2019 год – 80 880,8   тыс. рублей;

2020 год – 66 392,1 тыс. рублей;

2021 год – 66 855,9 тыс. рублей;

2022 год – 50 531,3 тыс. рублей;

2023 год – 43505,5 тыс. рублей;

2024 год – 27537,3 тыс. рублей.

- бюджет Пензенской области – 315 734,4 тыс. рублей, из них:

2015 год – 35 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 9 970,0 тыс. рублей;

2017 год – 28 649,3 тыс. рублей;

2018 год – 8 621,2 тыс. рублей;

2019 год – 5 834,5 тыс. рублей;

2020 год – 55 382,5 тыс. рублей;

2021 год – 67 724,7 тыс. рублей;

2022 год – 22 000,0 тыс. рублей;

2023 год – 48 895,5 тыс. рублей;

2024 год – 33 656,7 тыс. рублей.

- федеральный бюджет – 223 847,6  тыс. рублей, в том числе;

2017 год – 33 235,0 тыс. рублей;

2018 год – 17 605,0 тыс. рублей;

2019 год – 43 600,0 тыс. рублей;

2020 год – 129 407,6 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.»;

1.4.  приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.5. приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.6. приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города С.А.Воронянского.

# Приложение № 1

к муниципальной программе                                                                                                                                                                                 «Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

от 12.12.2014 № 2665

в редакции от 11.03.2022 № 394

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | всего | 282344,5 | 237998,5 | 312235,8 | 219687,0 | 154452,3 | 147375,3 | 275782,2 | 158 860,4 | 97 742,4 | 115 858,3 | 85 561,6 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 276344,5 | 197998,5 | 302265,8 | 157802,7 | 128226,1 | 97940,8 | 90992,1 | 91 135,7 | 75 742,4 | 66 962,8 | 51 904,9 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 35000,0 | 9970,0 | 28649,3 | 8621,2 | 5834,5 | 55382,5 | 67 724,7 | 22 000,0 | 48 895,5 | 33 656,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33235,0 | 17605,0 | 43600,0 | 129407,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | всего | 6000,0 | 5000,0 | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 997,8 | 1 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 997,8 | 1 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6 000,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего | 249371,7 | 213250,6 | 289383,4 | 198425,9 | 127207,9 | 130315,3 | 251182,2 | 134 580,6 | 72 531,3 | 92 401, 0 | 61 194,0 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 249371,7 | 178250,6 | 279413,4 | 136541,6 | 100981,7 | 80880,8 | 66392,1 | 66 855,9 | 50 531,3 | 43 505,5 | 27 537,3 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  | 35000,0 | 9970,0 | 28649,3 | 8621,2 | 5834,5 | 55382,5 | 67 724,7 | 22 000,0 | 48 895,5 | 33 656,7 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 33235,0 | 17605,0 | 43600,0 | 129407,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12 038,8 | 12 997,7 | 12 301,2 | 12 779,1 |
|  |  |  | бюджет г.Заречного Пензенской области | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12 038,8 | 12 997,7 | 12 301,2 | 12 779,1 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | всего | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11 243,2 | 10 963,4 | 11 156,1 | 11 588,5 |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11 243,2 | 10 963,4 | 11 156,1 | 11 588,5 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет г. Заречного Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

от 12.12.2014 № 2665

в редакции от 11.03.2022 № 394

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

за счет средств бюджета г.Заречного Пензенской области

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, мероприятий | Код бюджетной классификации* |  |  |  |  | Расходы бюджета г.Заречного Пензенской области, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области» | всего |  |  |  |  |  | 276344,5 | 197998,5 | 302265,8 | 157802,7 | 128226,1 | 97940,8 | 90992, 1 | 91135,7 | 75 742,4 | 66962,8 | 51904,9 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного |  |  |  |  |  | 8 500,0 | 5500,0 | 7926,0 | 5829,5 | 7226,9 | 5800,0 | 2000,0 | 997,8 | 1 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 253506,7 | 177577,0 | 294339,8 | 151973,2 | 120999,2 | 92140,8 | 77392, 1 | 78099,1 | 61 494,7 | 54661,6 | 39125,8 |
|  |  |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11600,0 | 12038,8 | 12 997,7 | 12301,2 | 12779,1 |
|  |  |  | Департамент образования |  |  |  |  |  | 12272,0 | 4382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  | 2065,8 | 10539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном соглашении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма | «Стимулирование и развитие жилищного строительства» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 1464,0 | 1943,0 | 8807,3 | 1300,0 | 2000,0 | 997,8 | 1 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 08101 42120 | 240 |  |  | 534,0 | 0 | 0 | 400,0 | 1000,0 | 84,0 | 250,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42150 | 240 |  |  | 430,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42100 | 240 |  |  |  |  | 812,5 | 900,0 | 1000,0 | 913,8 | 1 000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08101 42170 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0810142160 | 630 |  |  | 500,0 | 1243,0 | 1223,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 05 | 02 | 0810242810 | 410 |  |  |  | 700,0 | 365,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0810242840 | 410 |  |  |  |  | 6406,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0810242850 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма | «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | всего |  |  |  |  |  | 249371,7 | 178250,6 | 279413,4 | 136541,6 | 100981,7 | 80880,8 | 66392, 1 | 66855,9 | 50 531,3 | 43505,5 | 27537,3 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного | 901 | 04 | 09 | 0820342980 | 240 |  |  |  |  | 604,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | х | х | 0820000000 | х | 235033,9 | 163329,1 | 279413,4 | 136541,6 | 100376,8 | 80880,8 | 66392, 1 | 66855,9 | 50 531,3 | 43505,5 | 27537,3 |
|  |  |  | Департамент образования | 974 | 07 | 01 | 0820000 | х | 12272,0 | 4382,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Департамент культуры и молодежной политики | 957 | 08 | 01 | 0824 231 | 460 | 2065,8 | 10539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 957 | 08 | 01 | 0820242640 | 620 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма | «Обеспечение градостроительной деятельности» | всего |  |  |  |  |  | 8500,0 | 5500,0 | 6462,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 11600,0 | 12038,8 | 12 997,7 | 12301,2 | 12779,1 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 901 | 01 | 13 | 0830143610 | 810 | 8500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 4586,5 | 4586,5 | 4500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 0830242140 | 240 |  |  | 962,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 901 | 01 | 13 | 0830108310 | х |  |  |  |  |  |  | 11600,0 | 12038,8 | 12 997,7 | 12301,2 | 12779,1 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 110 |  |  |  |  |  |  | 10210,8 | 10833,8 | 12 005,3 | 12301,2 | 12779,1 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1001,7 | 935,2 | 875,9 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08301 08310 | 850 |  |  |  |  |  |  | 387,5 | 269,8 | 116,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальные организации в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1 | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | всего |  |  |  |  |  | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11243,2 | 10 963,4 | 11156,1 | 11588,5 |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МКУ «УКС» | 901 | 01 | 13 | 0840008910 | х | 18472,8 | 14247,9 | 14926,4 | 14731,6 | 13850,6 | 11260,0 | 11000,0 | 11243,2 | 10 963,4 | 11156,1 | 11588,5 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 110 |  |  |  |  |  |  | 9753,6 | 9994,4 | 10 021,9 | 10392,4 | 10808,7 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 240 |  |  |  |  |  |  | 1016,7 | 841,3 | 685,4 | 507,6 | 523,7 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 830 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 13 | 08400 08910 | 850 |  |  |  |  |  |  | 229,7 | 337,5 | 256,1 | 256,1 | 256,1 |
| 6 | Мероприятие 2 | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» | всего | 901 | 08 | 01 | 0844263 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

- от 12.12.2014 № 2665

- в редакции от 11.03.2022 № 394

# Мероприятия муниципальной программы

«Развитие социальной и  инженерной инфраструктуры в г.Заречном Пензенской области»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок исполнения (год) |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | местный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья (в том числе с использованием средств населения и ипотечных кредитов)» |  | -Администрация г.Заречного | 2016 | 1464,0 |  |  | 1464,0 |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1243,0 |  |  | 1243,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2035,5 |  |  | 2035,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 997,8 |  |  | 997,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 10290,3 |  |  | 10290,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участок перспективной застройки в микрорайоне № 18 |  | -Администрация г.Заречного | 2014 | 6 000,0 |  |  | 0 |  |  |  | 6 000,0 | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 | 5000,0 |  |  | 0 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 430,0 |  |  | 430,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 5430,0 |  |  | 430,0 |  |  |  | 5000,0 |  |
| 1.1.2 |  | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования (правила землепользования и застройки) |  | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 534,0 |  |  | 534,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 84,0 |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Постановка на кадастровый учет документов градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области) |  | -Администрация г.Заречного | 2022 | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 2268,0 |  |  | 2268,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Создание условий для жилищного строительства в г.Заречном Пензенской области путем субсидирования части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) |  | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1243,0 |  |  | 1243,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1223,0 |  |  | 1223,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 2966,0 |  |  | 2966,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Внесение изменений в Генеральный план закрытого административно-территориального образования г.Заречный Пензенской области |  | -Администрация г.Заречного | 2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 812,5 |  |  | 812,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 913,8 |  |  | 913,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 4626,3 |  |  | 4626,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания на участки перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | -Администрация г.Заречного | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Строительство инженерных, транспортных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий» |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 6771,8 |  | 6771,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 7471,8 |  | 7471,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации на водоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; -муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области»; -организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоотведения от участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 365,0 |  | 365,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1065,0 |  | 1065,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Разработка проектно-сметной документации на теплоснабжение участка перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Строительство газопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Строительство водопровода к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Строительство канализации к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Строительство тепловых сетей к участку перспективной застройки микрорайона № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | . |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Строительство электролиний к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Строительство главной понижающей подстанции №4 на участке перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию на территории г.Заречного Пензенской области: 2015 г.- 25500 кв.м, 2016 г.- 26000 кв.м, 2017 г.- 26500 кв.м, 2018 г.- 27000 кв.м, 2019 г.- 27500 кв.м, 2020 г.- 14000 кв.м, 2021 г.- 13000 кв.м, 2022 г.- 15000 кв.м, 2023 г.- 15500 кв.м, 2024 г.- 16000 кв.м. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 6406,8 |  | 6406,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 6406,8 |  | 6406,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Строительство автомобильной дороги к участку перспективной застройки в микрорайоне № 18 площадью 18,818 га |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 |  | Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений, газовых сетей, сетей и сооружений электроснабжения, сетей теплоснабжения на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 |  | Строительство автомобильной дороги на участках перспективной индивидуальной жилищной застройки |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  | 0 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1464,0 |  | 1464,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1943,0 |  | 1943,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8807,3 |  | 8807,3 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 997,8 |  | 997,8 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 22762,1 |  | 17762,1 |  |  |  | 5 000,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Стимулирование и развитие жилищного строительства» |  |  |  |  | 2014 |  | 6000,0 |  | 0 |  |  |  | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5 000,0 |  | 0 |  |  |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1464,0 |  | 1464,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1943,0 |  | 1943,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8807,3 |  | 8807,3 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 997,8 |  | 997,8 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1250,0 |  | 1250,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 22762,1 |  | 17762,1 |  |  |  | 5 000,0 |  |
| Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Повышение уровня развития социально-экономической инфраструктуры г. Заречного посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности г. Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Капитальное строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 255611,1 | 255611,1 |  |  | 0 |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 36790,6 | 36790,6 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 7126,5 | 7126,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 6241,0 | 6241,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 12420,7 | 621,0 |  |  | 11799,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2500,0 | 125,0 |  |  | 2375,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 320717,9 | 306543,2 |  |  | 14174,7 |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Строительство объектов жилищного хозяйства |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 20575,7 | 20575,7 |  |  |  |  |  | 2015 год - строительство жилого дома N 20 в микрорайоне N 18; 2016 год - ввод в эксплуатацию жилого дома N 20 в микрорайоне N 18. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 98 942,3 | 98 942,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 129767,6 | 129767,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 228709,9 | 228709,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Строительство и реконструкция объектов образования |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 67 635,0 | 67 635,0 |  |  |  |  |  | 2015 год - ввод в эксплуатацию зданий МАДОУ "Детский сад N 7 комбинированного вида"; 2016 - 2020 годы - строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне N 18; строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР N 18; строительство спортивного ядра МБОУ "СОШ N 225". 2018 г. - разработка проектной документации на реконструкцию МДОУ "Детский сад N 4" по адресу: ул. Братская, 22 |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 4 004,9 | 4 004,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1074,0 | 1074,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 7078,9 | 7078,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Строительство и реконструкция объектов культуры |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент культуры и молодежной политики г.Заречного | 2014 |  | 35 427,4 | 35 427,4 |  |  |  |  |  | 2015 год - реконструкция здания ДК "Дружба"; 2016 год - ввод в эксплуатацию здания ДК "Дружба"; |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 21 832,6 | 21 832,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1 438,7 | 1 438,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 23271,3 | 23271,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 5 798,1 | 5798,1 |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы - строительство 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2017 год - ввод в эксплуатацию 50-метрового плавательного бассейна по ул. Озерской; 2016-2017 годы - реконструкция стадиона, пр. Молодежный, з/у 4А; 2017-2018 годы -строительство модульной котельной 50-метрового плавательного бассейна в МКР 18. 2019 год – реконструкция хоккейной площадки |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 15027,7 | 15027,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 118550,9 | 118550,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 36390,6 | 36390,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 1486,0 | 1486,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 172655,2 | 172655,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Расширение муниципального общественного кладбища |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2016 год - расширение муниципального общественного кладбища |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1849,0 | 1849,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | Строительство и реконструкция других объектов |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  | 2017 - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская); благоустройство спортивной площадки; реконструкция фонтана. 2018 г. - разработка проектной документации на устройство велосипедной дорожки, благоустройство спортивной площадки (между жилыми домами по ул. Мира, д. 42, д. 352, около МДОУ "Детский сад N 13"), реконструкция фонтана (ул. Братская), разработка проектной документации на реконструкцию зоны отдыха "Лесная" 18 мк; 2019 год – устройство велосипедной дорожки (участок дороги вдоль улиц Озерская, Ахунская, Ленина, Заречная, Заводская). |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4566,5 | 4566,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 4992,5 | 4992,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | Капитальное строительство, реконструкция, объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 2015,0 | 2015,0 |  |  |  |  |  | 2019 год: проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705»; благоустройство территории для присоединения к магистральным сетям; расчистка территории, удаление растительности. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 2015,0 | 2015,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | Создание объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», а также расположенных вне такой территории, но обеспечивающих ее функционирование |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2019 |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  | 2019- 2020 год: технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» – 3 000 тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3000,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | - Администрация г.Заречного; - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Заречного Пензенской области»; - организации, с которыми заключены соответствующие муниципальные контракты (договоры) | 2020 |  | 12420,7 | 621,0 |  |  | 11799,7 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2500,0 | 125,0 |  |  | 2375,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 14948,7 | 774,0 |  |  | 14174,7 |  |  |  |
| 1.1.9.1 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию нежилого здания – Здание № 705, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 1302,7 | 65,1 |  |  | 1237,6 |  |  | Проведение проектно-изыскательских работ для проведения реконструкции нежилого здания «Здание 705» |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1302,7 | 65,1 |  |  | 1237,6 |  |  |  |
| 1.1.9.2 |  | Проведение работ по реконструкции нежилого здания – Здание № 705 с кадастровым номером 58:34:0010117:181, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 2, находящееся на территории ТОСЭР «Заречный» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 5387,9 | 269,4 |  |  | 5118,5 |  |  | Выполнение реконструкции в 2020 - 2024 годах |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 5387,9 | 269,4 |  |  | 5118,5 |  |  |  |
| 1.1.9.3 |  | Выполнение работ по расчистке территории, удалению растительности на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010134:441 (пр-д Производственный, з/у 1Г), с кадастровым номером 58:34:0010134:442 (пр-д Производственный, з/у 1В) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 296,7 | 14,8 |  |  | 281,9 |  |  | Расчистка территории, удаление растительности |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 296,7 | 14,8 |  |  | 281,9 |  |  |  |
| 1.1.9.4. |  | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги в кадастровом квартале № 58:34:0010210, Пензенская область, ЗАТО г. Заречный |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 2500,0 | 125,0 |  |  | 2375,0 |  |  | Проектная документация на строительство автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2500,0 | 125,0 |  |  | 2375,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 5028,0 | 278,0 |  |  | 4750,0 |  |  |  |
| 1.1.9.5 |  | Технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту объекта капитального строительства нежилых зданий на площадке № 2 ТОСЭР «Заречный», расположенных по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная на земельном участке с кадастровым номером 58:34:0010202:31 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 1978,2 | 98,9 |  |  | 1879,3 |  |  | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения следующих объектов капитального строительства: нежилое здание «Здание 705»,нежилое здание «Здание 701», нежилое здание «Здание 709», нежилое здание «Здание 719» |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1978,2 | 98,9 |  |  | 1879,3 |  |  |  |
| 1.1.9.6 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 955,2 | 47,8 |  |  | 907,4 |  |  | Разработка проектной документации на устройство системы газового отопления и переустройство внутренних инженерных систем и сетей с выполнением архитекторно-планировочного решения нежилого здания «Здание № 701» , расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 955,2 | 47,8 |  |  | 907,4 |  |  |  |
| Задача 1.2: Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта, текущего ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 8302,3 | 8302,3 |  |  | 0 |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 93790,8 | 81759,0 |  |  | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 80916,0 | 74055,3 |  |  | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 50245,5 | 46771,0 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 55266,8 | 17904,2 |  |  | 37362,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 85236,1 | 39246,4 |  |  | 45989,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 30453,3 | 30453,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 407710,8 | 301991,5 |  |  | 105719,3 |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Капитальный ремонт объектов образования в том числе |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2014 |  | 7 743,9 | 7 743,9 |  |  | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов образования: 2015 год - 2 объект; 2017 год - 13 объектов; 2018 год - 10 объектов; 2019 год - 18 объектов; 2021 год - 13 объектов; 2022 год - 12 объектов; 2023 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 2781,2 | 2781,2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 47304,8 | 35273,0 |  |  | 12031,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 27665,0 | 20804,3 |  |  | 6860,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 27002,8 | 23528,3 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 23979,9 | 23979,9 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 15685,0 | 15685,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 3500,0 | 3500,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 148118,7 | 125751,7 |  |  | 22367,0 |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 216 «Дидакт» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2018 |  | 12658,0 | 6446,3 |  |  | 6211,7 |  |  | 2018 -2019 годы - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 304,5 | 304,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 12962,5 | 6750,8 |  |  | 6211,7 |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 218» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», Департамент образования г.Заречного | 2019 |  | 5751,5 | 2277,0 |  |  | 3474,5 |  |  | 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 5751,5 | 2277,0 |  |  | 3474,5 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Капитальный ремонт объектов культуры |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области», МУ «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2014 |  | 4 665,8 | 4 665,8 |  |  | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов культуры: 2015 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 7 объектов; 2019 год - 7 объектов; 2020 год – 1 объект (ПИР); 2021 год - 3 объекта; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 4747,6 | 4747,6 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 40449,0 | 40449,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 39696,0 | 39696,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 13161,0 | 13161,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1648,0 | 1648,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 5126,7 | 5126,7 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 280,0 | 280,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 105108,3 | 105108,3 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2016 год - 2 объекта; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 1 объект; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 3 объекта. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 8 102,3 | 8 102,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 250,0 | 250,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 8259,0 | 8259,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5716,5 | 5716,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 954,4 | 954,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 4288,5 | 4288,5 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 12500,0 | 12500,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 40070,7 | 40070,7 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Капитальный ремонт других объектов |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Капитальный ремонт других объектов муниципальной собственности: 2017 год - 2 объекта; 2018 год - 4 объекта; 2019 год - 5 объектов; 2020 год - 4 объекта; 2021 год - 2 объекта. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1727,0 | 1727,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4966,0 | 4966,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3715,2 | 3715,2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 13335,3 | 13335,3 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1070,7 | 1070,7 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 24814,2 | 24814,2 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Ремонт объектов муниципальной собственности: 2017 год - 4 объекта; 2018 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4060,0 | 4060,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 330,0 | 330,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 4390,0 | 4390,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Заречный», расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 650,0 | 650,0 |  |  | 0 |  |  | 2019 год - 1 объект; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 865,4 | 865,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 720,4 | 720,4 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 2235,8 | 2235,8 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3705,8 | 777,2 |  |  | 2928,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3705,8 | 777,2 |  |  | 2928,6 |  |  |  |
| 1.2.7.1 |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №230 г. Заречного» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 3705,8 | 777,2 |  |  | 2928,6 |  |  | 2021 год - 1 объект; |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3705,8 | 777,2 |  |  | 2928,6 |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект; |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3500,0 | 700,0 |  |  | 2800,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3500,0 | 700,0 |  |  | 2800,0 |  |  |  |
| 1.2.8.1 |  | Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 19» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 3500,0 | 700,0 |  |  | 2800,0 |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3500,0 | 700,0 |  |  | 2800,0 |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 39329,1 | 1966,5 |  |  | 37362,6 |  |  | Реализация мероприятий по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Заречный»: 2020 год - 2 объекта; 2021 год - 1 объект; 2022 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 42380,1 | 2119,0 |  |  | 40261,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1267,9 | 1267,9 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 82977,1 | 5353,4 |  |  | 77623,7 |  |  |  |
| 1.2.9.1 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания 709, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 3) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 763,8 | 38,2 |  |  | 725,6 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 3 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 763,8 | 38,2 |  |  | 725,6 |  |  |  |
| 1.2.9.2 |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада (конструкций периметра) нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 38565,3 | 1928,3 |  |  | 36637,0 |  |  | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 40580,1 | 2029,0 |  |  | 38551,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1262,9 | 1262,9 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 80408,3 | 5220,2 |  |  | 75188,1 |  |  |  |
| 1.2.9.3 |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт узлов ввода инженерных коммуникаций нежилого здания «Здание № 701», расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, ул. Транспортная, здание 31, корпус 1 |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 1800,0 | 90,0 |  |  | 1710,0 |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт узлов ввода инженерных коммуникаций нежилого здания по адресу: ул.Транспортная, здание 31, корпус 1. |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1805,0 | 95,0 |  |  | 1710,0 |  |  |  |
| 1.2. 10 |  | # Модернизация школьных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2. 11 |  | Капитальный ремонт инженерных сетей |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 319,0 | 319,0 |  |  | 0 |  |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 319,0 | 319,0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 | 706,5 |  |  | 0 |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 706,5 | 706,5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 706,5 | 706,5 |  |  | 0 |  |  | Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта: 2019 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 706,5 | 706,5 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» |  | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 |  | 13377,8 | 0 |  |  | 1070,2 | 12307,6 |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 13377,8 | 0 |  |  | 1070,2 | 12307,6 |  |  |
| 1.4.1 |  | Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |  | Муниципальное учреждение «Театр юного зрителя г. Заречного» | 2020 |  | 13377,8 | 0 |  |  | 1070,2 | 12307,6 |  | 2021 год - 1 объект. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 13377,8 | 0 |  |  | 1070,2 | 12307,6 |  |  |
| Задача 1.3: Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 66552,5 |  | 16700,0 | 16617,5 |  | 33235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35210,5 |  | 15845,0 | 1760,5 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 101763,0 |  | 32545,0 | 18378,0 |  | 50840,0 |  |  |
| 1.3.1 |  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 63153,1 |  | 15788,7 | 15788,1 |  | 31576,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 35210,5 |  | 15845,0 | 1760,5 |  | 17605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 98363,6 |  | 31633,7 | 17548,6 |  | 49181,3 |  |  |
| 1.3.2 |  | Капитальный ремонт в части устройства наружного освещения с целью приведения в нормативное состояние освещенности автомобильной дороги |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 3399,4 |  | 911,3 | 829,4 |  | 1658,7 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 3399,4 |  | 911,3 | 829,4 |  | 1658,7 |  |  |
| 1.4. |  | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта, ремонта объектов улично-дорожной сети г.Заречного» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2016 |  | 25470,0 |  | 15500,0 | 9970,0 |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 1292,0 |  | 1292,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3954,9 |  | 3954,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 5922,3 |  | 5922,3 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 10766,4 |  | 10766,4 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11644,5 |  | 11644,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2050,0 |  | 2050,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 61100,1 |  | 51130,1 | 9970,0 |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 97 618,3 |  | 97 618,3 | 0 |  |  |  | Капитальный ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования: 2015 год – 88 870,8 м2; 2016 год – 30 487,9 м2; 2017 год – 0 м2; 2018 год – 0 м2; 2019 год – 0 м2; 2020 год – 70 680,0 м2; 2021год – 35 519 м2; 2022 год – 0 м2; 2023 год – 0 м2; 2024 год – 0 м2. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 67919,2 |  | 32919,2 | 35000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 25470,0 |  | 15500,0 | 9970,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 192,0 |  | 192,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3350,0 |  | 3350,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 9249,5 |  | 9249,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 9179,5 |  | 9179,5 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 115360,2 |  | 70390,2 | 44970,0 |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети - ПИР |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2017 |  | 1100,0 |  | 1100,0 | 0 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1100,0 |  | 1100,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | Капитальный ремонт тротуаров |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2014 |  | 9906,7 |  | 9906,7 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | Администрация г.Заречного | 2014 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2017 год - 83%; 2018 год - 85%; 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 604,9 |  | 604,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 604,9 |  | 604,9 | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования - ПИР |  | Администрация г.Заречного | 2019 |  | 5922,3 |  | 5922,3 | 0 |  |  |  | Разработка проектной документации на капитальный ремонт Автодорога «Виадук» в 2019-2020 гг; Разработка проектной документации , проведение проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильных дорог в 2019-2024 гг. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1516,9 |  | 1516,9 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2465,0 |  | 2465,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2050,0 |  | 2050,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 11954,2 |  | 11954,2 | 0 |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67200,0 |  | 21240,0 | 2360,0 |  | 43600,0 |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 159350,5 |  | 37100,5 | 5150,0 |  | 117100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 35200,0 |  | 15840,0 | 19360,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 40000,0 |  | 18000,0 | 22000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 88901,0 |  | 40005,5 | 48895,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 61194,0 |  | 27537,3 | 33656,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 451845,5 |  | 159723,3 | 131422,2 |  | 160700,0 |  |  |
| 1.5.1 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2019 |  | 67200,0 |  | 21240,0 | 2360,0 |  | 43600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 123750,5 |  | 37100,5 | 5150,0 |  | 81500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 35200,0 |  | 15840,0 | 19360,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 40000,0 |  | 18000,0 | 22000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 88901,0 |  | 40005,5 | 48895,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 61194,0 |  | 27537,3 | 33656,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 416245,5 |  | 159723,3 | 131422,2 |  | 125100,0 |  |  |
| 1.5.1.1 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 12379,8 |  | 5570,9 | 6808,9 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту Мира (от развилки с 20-й дорогой до ул. Проценко) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 12379,8 |  | 5570,9 | 6808,9 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.2 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 6746,0 |  | 3035,7 | 3710,3 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Светлой (от пр-та 30-летия Победы до ул. Заречной) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 6746,0 |  | 3035,7 | 3710,3 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.3 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 16074,2 |  | 7233,4 | 8840,8 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Строителей (от ул. Ленина до пр-та Мира) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 16074,2 |  | 7233,4 | 8840,8 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.4 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Заречной (от ул.Ленина до пр-та 30-летия Победы) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 19600,0 |  | 8820,0 | 10780,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 19600,0 |  | 8820,0 | 10780,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.5 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 4219,0 |  | 1898,5 | 2320,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 4219,0 |  | 1898,5 | 2320,5 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.6 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Устройство освещения вдоль проезжей части по ул. Индустриальной (от ул.Восточной до ул. Транспортной) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 6781,0 |  | 3051,5 | 3729,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 6781,0 |  | 3051,5 | 3729,5 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.7 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по ул. Ленина (перекресток ул.Ленина и ул. Строителей) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.8 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Ленина и ул.Зеленая) |
|  |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул.Ленина до ул. Строителей) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.9 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Светлая и пр-т 30-летия Победы) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1500,0 |  | 675,0 | 825,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.10 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ду Станционному (от ул.Литке до ул.Станционной) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 1400,0 |  | 630,0 | 770,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 1400,0 |  | 630,0 | 770,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.11 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Станционной (от пр-да Станционного до ул.Торговой) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 3500,0 |  | 1575,0 | 1925,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 3500,0 |  | 1575,0 | 1925,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (от ул. Строителей до проходной «А») |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту Мира (от ул. Строителей до проходной «А») |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 11010,5 |  | 4954,7 | 6055,8 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 11010,5 |  | 4954,7 | 6055,8 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.13 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту Мира (перекресток ул. Конституции СССР и пр-т Мира) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту Мира (перекресток ул. Конституции СССР и пр-т Мира) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 1000,0 |  | 450,0 | 550,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 1000,0 |  | 450,0 | 550,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.14 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (от ул. Ахунской до ул.Транспортной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Ленина (от ул. Ахунской до ул.Транспортной) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 6759,0 |  | 3041,5 | 3717,5 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 6759,0 |  | 3041,5 | 3717,5 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.15 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Комсомольская и пр-т 30-летия Победы) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Восстановление светофорного объекта по пр-ту 30-летия Победы (перекресток ул.Комсомольская и пр-т 30-летия Победы) |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2023 |  | 1000,0 |  | 450,0 | 550,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | Итого |  | 1000,0 |  | 450,0 | 550,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.16 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Транспортной (от ул. Ленина до ул.Индустриальной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Устройство освещения вдоль проезжей части по ул. Транспортной (от ул. Ленина до ул.Индустриальной) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 5300,0 |  | 2385,0 | 2915,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 5300,0 |  | 2385,0 | 2915,0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.17 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Ю.П.Любовина (от ул. Заречной до ул.Западной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Ю.П. Любовина (от ул. Заречной до ул.Западной) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 7098,8 |  | 3194,5 | 3904,3 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 7098,8 |  | 3194,5 | 3904,3 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.18 |  | Ремонт улично-дорожной сети по пр-ту 30-летия Победы (от пр-та Мира до ул. Братской) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по пр-ту 30-летия Победы (от пр-та Мира до ул. Братской) |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 5132,6 |  | 2309,7 | 2822,9 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 5132,6 |  | 2309,7 | 2822,9 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.19 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул.Комсомольской (от ул.Зеленой до ул. Транспортной) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул.Комсомольской (от ул.Зеленой до ул. Транспортной) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 14183,0 |  | 6382,3 | 7800,7 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 14183,0 |  | 6382,3 | 7800,7 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.20 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Автодорога № 20 (от пр-та Мира до ул. Литке) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Автодорога № 20 (от пр-та Мира до ул. Литке) |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2023 |  | 7946,2 |  | 3575,8 | 4370,4 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  |  | Итого |  | 7946,2 |  | 3575,8 | 4370,4 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.21 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Промышленной (от ул. Заводской до ул.Промышленная, 69) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Промышленной (от ул. Заводской до ул.Промышленная, 69) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 13037,7 |  | 5867,0 | 7170,7 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 13037,7 |  | 5867,0 | 7170,7 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.22 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. им. М.В.Проценко (от ул. Коммунальной до ул.Заводской) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. им.М.В.Проценко (от ул. Коммунальной до ул.Заводской) |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2023 |  | 5909,7 |  | 2659,4 | 3250,3 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.12 |  |  |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | Итого |  | 5909,7 |  | 2659,4 | 3250,3 |  | 0 |  |  |
| 1.5.1.23 |  | Ремонт улично-дорожной сети по ул. Западной (от пр-та Мира до ул. Любовина) |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Ремонт покрытия проезжей части по ул. Западной (от пр-та Мира до ул.Любовина) |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 10523,5 |  | 4735,6 | 5787,9 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 10523,5 |  | 4735,6 | 5787,9 |  | 0 |  |  |
| 1.5.2 |  | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств резервного фонда Российской Федерации |  | МКУ «Управление капитального строительства г.Заречного Пензенской области» | 2020 |  | 35600,0 |  | 0 | 0 |  | 35600,0 |  | Доля протяженности дорог г.Заречного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: 2019 год - 85%; 2020 год - 83%; 2021 год - 82%; 2022 год - 84%; 2023 год - 84%; 2024 год - 85%. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 35600,0 |  | 0 | 0 |  | 35600,0 |  |  |
| Итого по цели № 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 | 35 000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 | 9 970,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 198 425,9 |  | 136 541,6 | 28 649,3 |  | 33 235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 127 207,9 |  | 100 981,7 | 8 621,2 |  | 17 605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 130 315,3 |  | 80 880,8 | 5 834,5 |  | 43 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 251 182,2 |  | 66 392,1 | 55 382,5 |  | 129 407,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 134 580,6 |  | 66 855,9 | 67724,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 72531,3 |  | 50531,3 | 22 000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 92 401,0 |  | 43 505,5 | 48 895,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 61194,0 |  | 27 537,3 | 33 656,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1570472,2 |  | 1030890,2 | 315 734,4 |  | 223 847,6 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  | 2014 |  | 249 371,7 |  | 249 371,7 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 213 250,6 |  | 178 250,6 | 35 000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 289 383,4 |  | 279 413,4 | 9 970,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 198 425,9 |  | 136 541,6 | 28 649,3 |  | 33 235,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 127 207,9 |  | 100 981,7 | 8 621,2 |  | 17 605,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 130 315,3 |  | 80 880,8 | 5 834,5 |  | 43 600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 251 182,2 |  | 66 392,1 | 55 382,5 |  | 129 407,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 134 580,6 |  | 66 855,9 | 67724,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 72531,3 |  | 50531,3 | 22 000,0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 92 401,0 |  | 43 505,5 | 48 895,5 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 61194,0 |  | 27 537,3 | 33 656,7 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1570472,2 |  | 1030890,2 | 315 734,4 |  | 223 847,6 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель №1: Развитие муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1: Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие «Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2016 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 12038,8 |  | 12038,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 12997,7 |  | 12997,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 12301,2 |  | 12301,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 12779,1 |  | 12779,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 80889,8 |  | 80889,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 24 673,0 |  | 24 673,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере ведения муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» г.Заречного | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  | За период действия программы доля земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города году составит не менее 80% |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 12038,8 |  | 12038,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 12997,7 |  | 12997,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 12301,2 |  | 12301,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 12779,1 |  | 12779,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 61716,8 |  | 61716,8 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 12997,7 |  | 12997,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 12301,2 |  | 12301,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 12779,1 |  | 12779,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 86389,8 |  | 86389,8 |  |  |  |  |  |
| Цель №2: Устойчивое развитие территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2: Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития территории г.Заречного» |  |  |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |  | Администрация г.Заречного |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  | 2016 год - разработка проекта планировки территории и межевания площадки №7 |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по цели 2 |  |  |  |  | 2016 |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 962,0 |  | 962,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение градостроительной деятельности» |  |  |  |  | 2014 |  | 8500,0 |  | 8500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 6462,0 |  | 6462,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 4586,5 |  | 4586,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 4500,0 |  | 4500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11600,0 |  | 11600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 12 038,8 |  | 12 038,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 12997,7 |  | 12997,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 12301,2 |  | 12301,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 12779,1 |  | 12779,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 87351,8 |  | 87351,8 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |  | Администрация г.Заречного МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 |  | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 14 731,6 |  | 14 731,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 13 850,6 |  | 13 850,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 11 260,0 |  | 11 260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11 000,0 |  | 11 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11 243,2 |  | 11 243,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10 963,4 |  | 10 963,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 11 156,1 |  | 11 156,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 11 588,5 |  | 11 588,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 124 967,7 |  | 124 967,7 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1 |  |  |  |  | 2014 |  | 18 472,8 |  | 18 472,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 14 247,9 |  | 14 247,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 14 926,4 |  | 14 926,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 14 731,6 |  | 14 731,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 13 850,6 |  | 13 850,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 11 260,0 |  | 11 260,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11 000,0 |  | 11 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 11 243,2 |  | 11 243,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10 963,4 |  | 10 963,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 11 156,1 |  | 11 156,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 11 588,5 |  | 11 588,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 124 967,7 |  | 124 967,7 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка концепции развития МАУ «ЦПКи О «Заречье» |  | Администрация г.Заречного (отдел архитектуры и градостроительства) | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  |  |  | 2014 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 2014 |  | 282344,5 | 276344,5 |  |  | 0 | 0 | 6000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 |  | 237998,5 | 197998,5 |  |  | 35000,0 | 0 | 5000,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 312235,8 | 302265,8 |  |  | 9970,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 219687,0 | 157802,7 |  |  | 28649,3 | 33235,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 154452,3 | 128226,1 |  |  | 8621,2 | 17605,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 147375,3 | 97940,8 |  |  | 5834,5 | 43600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 275782,2 | 90992,1 |  |  | 55382,5 | 129407,6 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 158860,4 | 91135,7 |  |  | 67724,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 97742,4 | 75742,4 |  |  | 22000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 115858,3 | 66962,8 |  |  | 48895,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 85561,6 | 51904,9 |  |  | 33656,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 1805553,8 | 1260971,8 |  |  | 315734,4 | 223847,6 | 5000,0 |  |

*первым указывается год, предшествующий году начала реализации программы; значение показателя указывается по состоянию на конец указанного года

** краткое описание результата реализации мероприятия по годам