307

20.02.2025

О подготовке к пропуску весеннего половодья 2025 года

В целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску весеннего половодья 2025 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба объектам промышленности, жилого фонда, инженерных сооружений и коммуникаций, а также обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация  ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить состав межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области (приложение №1).

- Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2025 год (приложение №2).

- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2025 год.

- Рекомендовать руководителям организаций иных организационно-правовых форм, расположенных на территории города Заречного Пензенской области, организовать работу по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области на 2025 год.

- Предоставить право межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области привлекать аварийные формирования предприятий и учреждений города к выполнению аварийно-спасательных работ в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах, подверженных подтоплению.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и действует до 31.05.2025.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями г.Заречного возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Заречного И.В. Дильмана.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации города Заречного от 20.02.2025 № 307

СОСТАВ

межведомственной паводковой комиссии города Заречного Пензенской области

| Дильман Илья Владимирович | Первый заместитель Главы Администрации города, председатель |
| --- | --- |
| Боровков Дмитрий Геннадьевич | директор муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, заместитель председателя |
| Юдина Анастасия Эдуардовна | ведущий специалист гражданской обороны муниципального казённого учреждения «Управление гражданской защиты» г.Заречного, секретарь |
| Члены комиссии: |  |
| Баранов Сергей Эдуардович | исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| Дементьев Эдуард Владимирович | начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации города |
| Кондратьев Геннадий Владимирович | главный инженер акционерного общества федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко» (по согласованию) |
| Кочетков Денис Александрович | начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО Заречный Пензенской области (по согласованию) |
| Назаров Денис Геннадьевич | генеральный директор акционерного общества «Горгаз» г.Заречного (по согласованию) |
| Саблин Роман Анатольевич | начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию) |
| Фильянова Елена Евгеньевна | директор муниципального автономного учреждения «Управление общественных связей» |
| Шалимов Андрей Владимирович | генеральный директор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» г. Заречного |

___________________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации города Заречного от 20.02.2025 № 307

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий в городе Заречном Пензенской области

на 2025 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение бесперебойного и безаварийного функционирования предприятий и учреждений в период весеннего паводка | в период паводка 2025 года | Руководители предприятий и учреждений |
| 2 | Проведение очистки от снега территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям, ливнеприемных колодцев, расположенных на территориях предприятий и учреждений | до 20.03.2025, далее по мере необходимости | Руководители предприятий и учреждений |
| 3. | Обеспечение вывоза снега с территорий предприятий и учреждений | в период паводка 2025 года | Руководители предприятий и учреждений |
| 4. | Организация обеспечения водопроводных и канализационных очистных сооружений необходимым количеством дезинфицирующих средств и реагентов для водоподготовки | в период паводка 2025 года | ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 5. | Усиление производственно-лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, и контроля за эксплуатацией водопроводных сетей | в период паводка 2025 года | ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 6. | Усиление контроля за качеством питьевой воды в разводящей сети г.Заречного | в период паводка 2025 года | Межрегиональное управление №59 ФМБА России (по согласованию), ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России (по согласованию) |
| 7. | Проведение мониторинга состояния ледовой обстановки на городских водоемах | в период паводка 2025 года | МКУ «УГЗ» |
| 8. | Обеспечение выполнения предупредительных мероприятий по предотвращению затопления инженерных сетей и коммуникаций, обеспечение их бесперебойного функционирования, проведения мероприятий по защите и сохранности коммуникаций и сооружений, которые могут быть подтоплены или повреждены | до 20.03.2025, далее по мере необходимости | МП «КБУ», Управляющие компании, АО «Горгаз» (по согласованию), АО «Золотая линия» (по согласованию), ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 9. | Подготовка системы городской ливневой канализации и дренажной системы водоотведения для отвода талых вод (проведение очистки ото льда и снега ливнеприемных колодцев) | до 20.03.2025, далее по мере необходимости | Управляющие компании, МП «КБУ», ООО «ЭнергоПромРесурс», (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение нормального стока воды, не допуская ее накопления, застоя в районе малоэтажной застройки (132 кв.) | до 20.03.2025, далее по мере необходимости | Управляющие компании, МП «КБУ», ООО «ЭнергоПромРесурс» (по согласованию) |
| 11. | Подготовка техники, необходимой для проведения аварийно-спасательных работ в период паводка | до 20.03.2025 | МКУ «УГЗ», ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по согласованию) |
| 12. | Информирование населения через городские средства массовой информации: - об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной весенним половодьем, ее параметрам, масштабах и поражающих факторах; - о применяемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации; - о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат; - о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов | в период паводка 2025 года | МКУ «УГЗ», МАУ «Управление общественных связей» |
| 13. | Подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения в период весеннего паводка, проведение дополнительных занятий с персоналом | до 20.03.2025 | МАУЗ «Санаторий «Заречье», МАУ ФОК «Лесной», МБУ «СШ «Русь» |
| 14. | Организация проведения разъяснительной и профилактической работы в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка: - с работниками предприятий и учреждений; - в образовательных учреждениях с учащимися о правилах поведения во время прохождения весеннего паводка | в период паводка 2025 года | Руководители предприятий и учреждений, Департамент образования г.Заречного Пензенской области |
| 15. | Рассмотрение вопроса о ходе выполнения противопаводковых мероприятий на заседании межведомственной паводковой комиссии | в период паводка 2025 года | Межведомственная паводковая комиссия |