

531

21.03.2025

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 01.04.2013 № 554 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области»;

- постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 16.08.2013 № 1477 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 01.04.2013 № 554 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области»;

- постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 06.12.2018 № 3096 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 01.04.2013 № 554 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области»;

- постановление Администрации г. Заречного Пензенской области от 11.08.2021 № 1468 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 01.04.2013 № 554 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и разместить на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Заречного Пензенской области Климанова Д.Е.



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Заречного Пензенской области

от 21.03.2025 № 531

Порядок

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области и осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области (далее– объекты капитального строительства) или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области (далее – объекты недвижимого имущества) (далее соответственно – решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций; бюджетные инвестиции) и осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества.

1.2. Под бюджетными инвестициями в целях применения настоящего Порядка понимаются бюджетные средства, направленные на создание или увеличение за счет средств бюджета закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области (далее соответственно – бюджет города, г. Заречный)стоимости муниципального имущества.

1.3. Целью осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества является обеспечение решения вопросов местного значения, удовлетворение потребностей населения г. Заречного в социально значимых объектах с учетом нормативной обеспеченности и экономической целесообразности строительства или приобретения указанных объектов.

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

1) приоритетов и целей социально-экономического развития г. Заречного исходя из прогноза социально-экономического развития г. Заречного, муниципальных программ города Заречного;

2) поручений Главы г.Заречного, исполнения правовых актов органов государственной власти Пензенской области;

3) оценки эффективности использования средств бюджета города, направляемых на капитальные вложения;

4) оценки влияния объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территории г. Заречного;

5) финансовых возможностей бюджета города.

2. Принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

2.1. Инициатором принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает главный распорядитель бюджетных средств г. Заречного, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, либо в случае, если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не включен в муниципальную программу, – предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Заречного, наделенный в установленном законодательством порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее – главный распорядитель).

2.2. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается главным распорядителем в форме проекта постановления Администрации г. Заречного Пензенской области (далее – Администрация города).

В проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций допустимо включение нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

2.3. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации либо наименование объекта недвижимого имущества;

2) настоящее либо планируемое местонахождение объекта;

3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

4) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

5) параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества);

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

7) параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, определяемая на основании независимой оценки или методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), согласно проекту бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта по источникам финансового обеспечения и распределение общего объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с выделением объема бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения;

8) наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет – указать причины).

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций указывается объем средств бюджета, необходимых соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.5. Главный распорядитель одновременно с проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций представляет пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инвестиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и практическая значимость реализации бюджетных инвестиций для г. Заречного).

2.6. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций согласовывается с отделом экономики Администрации города в части соответствия капитальных вложений приоритетам и целям социально-экономического развития г. Заречного, с Комитетом по управлению имуществом города Заречного Пензенской области в части соответствия объекта недвижимого имущества данным реестра муниципальной собственности города Заречного, с отделом архитектуры и градостроительства Администрации города в части соответствия объекта капитального строительства документам территориального планирования города Заречного, с Финансовым управлением города Заречного Пензенской области в части, касающейся объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление бюджетных инвестиций.

Обязательным условием принятия проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций является недостаточная обеспеченность г. Заречного указанными объектами.

Срок согласования проекта решения не должен превышать 5 рабочих дней с момента его поступления на согласование.

2.7. В случае наличия разногласий проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с мотивированным заключением возвращается главному распорядителю, ответственному за его подготовку, для доработки.

2.8. Согласованный в соответствии с пунктом 2.6 Порядка проект решения представляется в Администрацию города для рассмотрения и принятия в установленном порядке.

2.9. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

3. Осуществление бюджетных инвестиций

3.1.Бюджетные инвестиции предоставляются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, включенные в соответствии с установленным Администрацией города порядком в муниципальные программы, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели.

3.2. Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета города по каждому объекту инвестиций с разбивкой по годам.

3.3. Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.4.Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании нормативных правовых актов Администрации города, принятыми в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, и муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями средств:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета города;

2) организациями, указанными в пункте 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени г. Заречного, от лица органов местного самоуправления, муниципальных контрактов.

3.5.Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, не превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок реализации указанных решений.

3.6. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.4 раздела 3 настоящего Порядка муниципальными заказчиками заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени г. Заречного, от лица органов местного самоуправления, муниципальных контрактов.

3.7. Соглашение о передаче полномочий (далее – Соглашение) может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и должно содержать в том числе:

1) цель осуществления инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции) или приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанных в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства (сметной или предполагаемой (предельной), либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества), соответствующих решению о предоставлении бюджетных инвестиций, а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю, соответствующего решению о предоставлении бюджетных инвестиций, объем субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения;

3) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

5) положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

6) порядок возврата сумм, использованных организацией, или приостановление предоставления субсидии в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением;

7) порядок возврата организацией неиспользованных средств субсидии при отсутствии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;

8) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю.

3.8. Соглашение о передаче полномочий заключается в случае, если данное условие предусмотрено решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, либо на основании отдельного постановления Администрации города о передаче полномочий.

3.9. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций в объекты, не относящиеся и (или) которые не могут быть отнесены к муниципальной собственности г. Заречного.

3.10. Бюджетные инвестиции могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

3.11.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность г. Заречного в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений~~,~~ либо включаются в состав муниципальной казны г. Заречного.

3.12.Операции с бюджетными инвестициями отражаются:

1) в отношении бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований бюджета города – на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении города Заречного Пензенской области в установленном им порядке;

2) в отношении бюджетных инвестиций за счет субсидий из бюджета Пензенской области – на лицевых счетах, открытых в соответствии с условиями заключенных между Администрацией города и соответствующим органам исполнительной власти Пензенской области соглашений на предоставление данных субсидий.

3.13. Главные распорядители, муниципальные заказчики несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, направленных на осуществление бюджетных инвестиций.

3.14. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций осуществляется главными распорядителями и органами государственного (муниципального) финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_