26.06.2025

1062

Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации

В целях повышения качества разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов, финансируемых с привлечением средств бюджета города Заречного Пензенской области, эффективности и результативности осуществления закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации на вышеуказанные объекты, в соответствии п.3 Постановления Правительства Пензенской области от 13.01.2025 №6-пП «Об организации закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации» руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1  Устава городского округа город Заречный Пензенской области (закрытое административно-территориальное образование),  Администрация  ЗАТО   г.Заречного  п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальным заказчикам при планировании и осуществлении закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и (или) по подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджета города Заречного Пензенской области  (далее - закупки), обеспечить:

1.1. предоставление в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» в срок до 20 числа последнего месяца каждого квартала информации об объектах капитального строительства, в отношении которых планируется закупка, с указанием наименования проектируемого объекта, сроков проведения процедуры закупки, метода определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), способа определения поставщика (подрядчиков, исполнителя);

1.2. составление графиков исполнения контракта с указанием промежуточных сроков завершения подготовки каждого раздела, подраздела проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;

1.3. одновременное направление проектов задания на проектирование и графика исполнения контракта сразу после их составления в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области» для целей проверки их соответствия нормативным документам в сфере градостроительной деятельности;

1.4. определение НМЦК при осуществлении закупок проектно-сметным методом и направление смет, составленных для определения НМЦК, для проверки в государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Пензенской области». В случае отсутствия соответствующих сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные изыскания в федеральном реестре сметных нормативов возможно применение иных методов определения НМЦК;

1.5. включение в комиссию по осуществлению закупок муниципального заказчика представителей государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области»;

1.6. поэтапный прием каждого раздела проектной документации при осуществлении контроля за ходом и качеством выполнения проектно-изыскательских работ с обязательным уведомлением государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Пензенской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном  средстве массовой информации – в газете «Ведомости Заречного» и на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Пензенской области Волошенко И.О.